**BÁO CÁO TIẾN ĐỘ ĐỀ TÀI**

**1. Thông tin đề tài**

Tên đề tài: Xây dựng website giới thiệu các lễ hội của người dân tộc Khmer

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Tứ Quý

MSSV: 170123606

Lớp: DK23TTC11

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Đoàn Phước Miền

**2. Mục tiêu trong tuần**

- Nghiên cứu và lựa chọn công nghệ phù hợp để triển khai website.  
- Thiết kế giao diện cơ bản các trang: Trang chủ, Lễ hội, Tin tức, Giới thiệu.  
- Xây dựng cơ sở dữ liệu ban đầu với 2 bảng: Users và Articles.

**3. Kết quả đã thực hiện**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nội dung thực hiện | Mức độ hoàn thành | Ghi chú |
| Tạo cấu trúc database (Users, Articles) | ✅ 100% | Đã tạo file .sql |
| Thiết kế layout Master Page cho ASP.NET WebForms | ✅ 100% | Có dùng Bootstrap hỗ trợ |
| Thiết kế giao diện Trang chủ và Trang lễ hội | ✅ 100% | Dùng HTML/CSS và hình ảnh |
| Tạo form đăng nhập, phân quyền (admin/editor) | ✅ 100% | Lưu session theo role |

**4. Khó khăn gặp phải**

- ASP.NET Web Forms xử lý file ảnh không linh hoạt như Razor/MVC.  
- Phân quyền theo role cần xử lý session và điều hướng phức tạp hơn dự kiến.

**5. Kế hoạch tuần tiếp theo**

- Thêm chức năng CRUD cho bài viết.  
- Hoàn thiện giao diện trang chi tiết bài viết và tin tức.  
- Bổ sung trang quản trị và thống kê đơn giản (bài viết, người dùng).  
- Chuẩn bị tài liệu báo cáo chính thức để đưa vào thesis/.

**6. Nhận xét và đánh giá (GVHD điền)**

\_(Dành cho GVHD ký tên, đánh giá tiến độ hoặc điều chỉnh kế hoạch)\_